**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**



**МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

***Факультет Информационных технологий***

***Кафедра Информатики и информационных технологий***

**направление подготовки**

**09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

**Журнал прогресса**

**Выполнил: студент группы 241-333**

**Николаев Кирилл Дмитриевич**

(Фамилия И.О.)

**Дата, подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(Дата) (Подпись)

**Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *\_\_\_\_\_\_\_\_***

(Фамилия И.О, степень, звание)(Оценка)

**Дата, подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(Дата) (Подпись)

**Замечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Москва**  **2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Выполнение заданий по программе | Отметка о выполнении |
| 01.02.2025 | Запуск проектной деятельности;  Выбор тимлидов новых подпроектов;  Целеполагание всех будущих подпроектов; | Проектная деятельность успешно запущена в работу;  Тимлиды для новых подпроектов выбраны;  Определились с целями для всех подпроектов; |
| 27.02.2025 | Android приложение:  Улучшить меры безопасности;  Имплементировать свайп-пейджер;  Разработать сплеш экран;  Имплементировать иконки под гайдлайн Android;  Ввести в эксплуатацию;  IOS приложение:  Разработать MVP; | Android приложение:  Улучшили меры безопасности;  Имплементировали свайп-пейджер;  Разработали сплеш экран;  Имплементировали иконки под гайдлайн Android;  Ввели в эксплуатацию;  IOS приложение:  MVP был разаработан; |
| 21.03.2025 | Политайм:  Настроить получение расписания для студентов разных групп;  Сделать получение и отслеживание задач;  Настроить индивидуальную фильтрацию задач;  Разработать функцию оценки сложности задач;  Защититься на первой аттестации; | Политайм:  Настроили получение расписания для разных групп;  Сделали получение и отслеживание задач;  Настроили индивидуальную фильтрацию;  Разработали функцию оценки сложности задач;  Защитились на первой аттестации; |